Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

Национальный исследовательский университет “МИЭТ”

Факультет СПИНТех

**Курс: Основы управления проектами**

Создание проекта по теме: «Дилерский центр по продаже автомобилей в Зеленограде».

Выполнили студентки группы П-32

Селезнева Валерия и Утева Александра

Москва 2020

|  |
| --- |
| **Утверждаю** |
| ***Генеральный директор компании ЗАО «СпецПроект Сити»*** |
| ***Утева Александра*** |
| ***«\_\_5\_\_»\_\_\_\_октября\_\_\_2020г.*** |

**Устав проекта**

**Разработка автоматизированной корпоративной информационной системы для дилерского центра по продаже автомобилей**

**Москва 2020**

1. **Цель и обоснование проекта**

Разработать для дилерского центра автомобилей “BMW” - автоматизированную корпоративную информационную систему (далее ИС), позволяющую:

• формировать перечень товаров;

• вести учет товаров и поставщиков;

• осуществлять продажу;

• формировать отчеты (приход, расход) для администрации.

ИС создаётся с целью повышения эффективности работы магазина; автоматизации продажи и системы учета товара и поставщиков.

Время работы – январь 2021 – декабрь 2022.

1. **Концепция решения**

В ходе работы будет выполнено следующее:

* Определение требований к ИС;
* Анализ области применения ИС;
* Проектирование ИС;
* Разработка ИС;
* Тестирование ИС;
* Написание технической документации по работе с ИС;
* Обучение пользователей работе в ИС;
* Приобретение необходимого для внедрения оборудования: сервер, компьютеры;
* Внедрение ИС в систему заказчика;
* Оформление и предоставление отчёта о выполненной работе заказчику;
* Оценка эффективности ИС.

1. **Ограничения и допущения проекта**

Ограничения:

* Затраты на реализацию проекта не должны превышать бюджет в 2.000.000 руб.;
* Не более 3 правок после тестирования от спонсора;
* Не более 5 правок после тестирования от Заказчика.

Допущения:

* ИС должна быть совместима с ОС Windows 10.

1. **Срок и расписание контрольных событий проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Дата | Результат |
| 1 | 10.01.2021 | Старт проекта |
| 2 | 01.06.2021 | Проведен анализ предметной области |
| 3 | 01.12.2021 | Создан макет АКИС |
| 4 | 01.02.2022 | Реализованы все функции АКИС |
| 5 | 10.02.2022 | Завершено тестирование АКИС |
| 6 | 01.06.2022 | Подготовлена техническая документация по работе с АКИС |
| 7 | 15.08.2022 | Куплено необходимое оборудование |
| 8 | 15.09.2022 | Завершено внедрение АКИС в систему заказчика |
| 9 | 01.10.2022 | Персонал обучен работе с АКИС |
| 10 | 01.12.2022 | Крайний срок завершения проекта. |

1. **Бюджет проекта**

2.000.000 руб на разработку ИС:

100.000 руб на покупку 1С Битрикс;

400.000 руб на закупку оборудования для внедрения ИС;

1.200.000 руб на зарплату сотрудникам;

300.000 руб - запас

1. **Связь с другими проектами**

Отсутствует.

1. **Основные роли проекта**

**Заказчик** – АТЦ «BMW» - Валерия Селезнева.

Заказчику предоставляется право проверять ход и качество выполняемых работ.

Заказчик имеет право инициировать внесение изменений в устав.

Заказчик имеет право отказаться от приема законченных работ в случае выявления глобальных недостатков.

Заказчик обязан осуществлять приемку выполненных работ.

**Спонсор** – Финансовый директор АТЦ «BMW» - Валерия Селезнева.

Спонсор имеет право получать любую информацию, связанную с использованием предоставленных средств.

Спонсор имеет право инициировать внесение изменений в устав.

Спонсор имеет право контролировать использование предоставленных им средств, не вмешиваясь в деятельность исполнителя.

Спонсор обязан назначить ответственное лицо, дающее устные и письменные разъяснения, связанные с использованием предоставленных спонсором средств.

Спонсор обязан надлежащим образом и в установленный срок предоставлять средства необходимые проекту в пределах суммы, установленной соглашением сторон.

**Исполнитель** – ЗАО «СпецПроект Сити» – Руководитель проекта – Утева А.С.

Исполнитель работ имеет право определять права и распределять обязанности между работниками проекта и обеспечивать их выполнение.

Исполнитель обязан обеспечить своевременность запланированных работ.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность и ФИО** | **Замечания** | **Дата** | **Подпись** |
| ***Согласовано:*** |  |  |  |
| Генеральный директор  ЗАО «СпецПроект Сити»  Утева А.С. |  | 05.10.2020 |  |
| Генеральный директор  АТЦ «BMW»  Селезнева В.В. |  | 05.10.2020 |  |
| Финансовый директор  АТЦ «BMW»  Селезнева В.В. |  | 05.10.2020 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Автор:*** *Утева А.С.* |  | 05.10.2020 |  |
|  |  |  |  |

**История изменений документа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Версия документа** | **Дата внесения изменений** | **Изменения** | **Автор** |
| 1.1 | 05.10.2020 | Создание устава | Утева А.С. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |