***УТВЕРЖДАЮ***

***Руководитель проекта***

***Генеральный директор компании «БизнесАвтоматика»***

***Селезнева Валерия***

***«19» декабря 2020 г.***

**Реестр рисков**

**«Создание автоматизированной корпоративной информационной системы для кадрового агентства»**

**Москва 2020**

*Татьяна, П-31:*

*Приложение № 1*

**Реестр рисков**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название риска | Описание | Вероятность | Влияние | Величина | Стратегия | Меры реагирования |
| 1 | Увеличение бюджета | Падение курса рубля относительно других мировых валют. Возможно при работе со средствами реализации и технологиями не российского производства или взимающими плату в иностранной валюте (евро, доллар) | 0,5 | 0,4 | 0,2 | Снижение риска | Установка лимитов цены и задействование резервного бюджета до 10% |
| 2 | Увеличение бюджета | Уровень инфляции выше 6% годовых. Возможно при работе со средствами реализации и технологиями российского производства и взимающими плату в рублях | 0,4 | 0,4 | 0,16 | Снижение риска | Установка лимитов цены и задействование резервного бюджета до 10% |
| 3 | Увеличение сроков проекта | Отказ оборудования или его поломка. | 0,1 | 0,5 | 0,05 | Снижение риска | Задействование резервных рабочих дней. |
| 4 | Увеличение сроков проекта | Выбранные технологии и (или) средства реализации могут не позволить обеспечить требуемое быстродействие и (или) надежность системы | 0,1 | 0,4 | 0,04 | Снижение риска | Осуществление более тщательного выбора технологий и средств реализации, которые бы наиболее полно отвечали сформулированным требованиям. |
| 5 | Снижение качества | Ответственность пользователей за обучение. Часто пользователи рассматривают обучение новой программе не как работу, а как ничем не обремененный отдых. Это приводит к очень низкой усвояемости материала. | 0,2 | 0,2 | 0,04 | Снижение риска | По результатам обучения проводится тестирование пользователей. |
| 6 | Увеличение сроков проекта | При тестировании АКИС было выявлено слишком много ошибок | 0,1 | 0,3 | 0,03 | Снижение риска | Задействование резервных рабочих дней. |