Создание ИС для пиццерии “Люкс”.

**Матрица ответственности на 06.06.2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность  Задача | Заказчик | Спонсор | Руководитель проекта | Заместитель руководителя проекта | Дизайнер | Кладовщик | Тестировщик | Программист | Помощник программиста |
| Получена информация о существующих ИС, используемых в этой области, и об их функционале. | У | У | ОС | ИОК |  |  |  | ИО |  |
| Получено графическое изображение структуры ИС и интерфейса. | У |  | С |  | ИО |  |  | И |  |
| Получено графическое изображение структуры БД. | У |  | С |  | ИО |  |  | И | И |
| Найден магазин для покупки техники. | У | У | ОС | ИО |  |  |  |  |  |
| Получена приходная накладная на технику. | У | У | ИО |  |  |  |  |  |  |
| У заказчика находится вся необходимая техника. | У |  | ОС | ИО |  | И |  |  |  |
| В ИС работает весь ранее описанный функционал. | У |  | ОС | К |  |  | И | ИО |  |
| В ИС присутствует разноуровневый интерфейс. | У |  | ОС |  | И |  |  |  |  |
| Получена рабочая БД. |  |  | КС |  |  |  |  | ИО | И |
| БД подключена к ИС. |  |  | КС |  |  |  |  | ИО | И |
| Получена информация о недостатках ИС. | У |  | О | И |  |  |  |  |  |
| Исправлены все недостатки, полученные в результате тестирования. | У |  | ОИ | И | И |  | И | ИО |  |
| Подготовлено руководство пользователя по работе с ИС. | У | У | ОС |  |  |  |  | ИО | И |
| ИС полностью работает в системе заказчика. | У | У | ОС | О |  |  |  |  | И |
| Проведена серия обучающих семинаров с персоналом. | У |  | ОС | К |  |  |  | ИО | И |
| Проведена приемка конечного результата проекта. | У | У | ИО |  |  |  |  |  |  |
| Подписан акт, подтверждающий завершение проекта. | У | У | ИО | П |  |  |  |  |  |

Легенда

|  |  |
| --- | --- |
| О | Отвечает |
| И | Исполняет |
| У | Утверждает |
| П | Помогает |
| К | Курирует |
| С | Согласовывает |